**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Sistem Pengiraan Gaji Bulanan Pekerja |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Dapat menerangkan keseluruhan fungsi dan spesifikasi keperluan bagi projek Sistem Pengiraan Gaji Bulanan Pekerja |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | Minggu 1 – Minggu 4 |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | Minggu 1 – Minggu 4 |
| 5. | : | **Laporan Projek** |  |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

NOR IMAN BIN ABD KARIM

(Ketua Projek)

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

EN.MUHAMMAD TAQIYUDDIN DZULKRINAIN

(Ketua Program)

**TARIKH:**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| Calculate  Masukkan Bilangan jam bekerja sehari (maksimum 9 jam)  Masukkan Nama Pekerja  Masukkan Bilangan hari bekerja sebulan(maksimum 30 hari)  Masukkan Bilangan jam kerja lebih masa untuk sebulan(maksimum 50) jam) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Masa yang lama di ambil untuk pengiraan secara manual | Membangunkan sebuah sistem yang dapat membantu syarikat untuk mengira gaji pekerja dengan masa yang lebih pantas. |
| 2 | Cara untuk mengira secara manual terlalu lambat dan sukar kerana kemungkinan akan berlakunya kesalahan | Hanya perlu memasukan data dan tekan butang ‘calculate’ untuk membuat pengiraan. |
| 3 | Pengiraan dijalankan oleh manusia berkemungkinan mempunyai kesalahan | Pengiraan dijalankan oleh sistem yang dibangunkan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| MInggu | Bulan | Minggu | Bulan |
| 1. | PERANCANGAN | Minggu 1 | October | Minggu 1 | October |
| 2. | ANALISIS | Minggu 2-3 | October | Minggu 2-3 | October |
| 3. | SISTEM REKA BENTUK | Minggu 3 | October | Minggu 3 | October |
| 4. | PELAKSANAAN | Minggu 3-4 | October | Minggu 3-4 | October |
| 5. | PENYELENGGARAAN | Minggu 4 | October | Minggu 4 | October |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| PC(DELL) | 24/2/2018 | Siber 8 |
| Pencetak(OKI) | 24/2/2018 | Siber 8 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:**NOR IMAN BIN ABD KARIM  **Jawatan:** *Senior Programmer*  **Unit/ sektor/ syarikat:** Syarikat ABC Sdn Bhd  **Tarikh:** |